DOCUMENTO MAESTRO DE PROYECTO

Funnel de Leads — Nueva Arquitectura Web

Yabem Vehu Seguridad Privada

| Cliente | Brandon Alonso — Yabem Vehu |
| --- | --- |
| Responsable | Elías Oscar Rico Contreras |
| Fecha de inicio | Junio 2026 |
| Objetivo principal | Superar o igualar los leads de la agencia actual |
| Versión | v1.3 — Rediseño completo del sitio |

CONFIDENCIAL — USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO DE PROYECTO

# Índice del Documento

| Sección | Página ref. |
| --- | --- |
| 1. Resumen Ejecutivo del Proyecto | — |
| 2. Contexto y Diagnóstico | — |
| 3. Objetivo y Métricas de Éxito | — |
| 4. Arquitectura del Funnel | — |
| 5. Estructura de Páginas — Visión General | — |
| 6. Palabras Clave por Landing | — |
| 7. Documentos de Contenido (referencia) | — |
| 8. Alineación de Marca y Textos | — |
| 9. Stack Técnico e Infraestructura | — |
| 10. Criterio de Éxito y Comparativa | — |

SECCIÓN 1 — RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

# 1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto consiste en el diseño, construcción y optimización de un funnel de captación de leads para Yabem Vehu Seguridad Privada, operado de forma independiente al trabajo de la agencia de marketing actual.

El objetivo central es demostrar, en un período de 30 días, que un sitio completamente rediseñado en HTML/CSS — con páginas independientes por servicio, copy alineado al comprador B2B, misión/visión actualizadas y keywords de alta intención — puede generar al menos el mismo volumen de leads calificados que la agencia actual, con un presupuesto de pauta de $3,000 MXN.

Si la prueba es exitosa, se migra toda la estrategia digital de Yabem a esta infraestructura. Si no supera el umbral, se ajusta la hipótesis y se reinicia con el aprendizaje obtenido.

RESULTADO MÍNIMO ACEPTABLE Al menos el mismo volumen de leads calificados que la agencia actual en el mismo período (marzo–abril 2026: 97 contactos en 2 meses con $8,000 MXN). Con $3,000 MXN de pauta propia en 30 días, el umbral de éxito es ≥ 48 contactos calificados al mes — es decir, reproducir el ritmo mensual de la agencia. Cualquier resultado por encima es una victoria que justifica escalar.

## Premisas del proyecto

- Se construye un sitio completamente nuevo en HTML/CSS puro, alojado en cotiza.yabem-vehu.com.mx. El sitio actual de la agencia se mantiene operando en paralelo hasta que el nuevo supere el umbral de leads.

- El subdominio cotiza.yabem-vehu.com.mx aloja el rediseño completo: Home, Nosotros, 3 páginas de servicio independientes y Contáctanos. La agencia no tiene acceso a los datos de este sitio.

- Hosting: HostGator (cuenta de Brandon). Tecnología: HTML/CSS puro. Google Analytics 4 con cuenta propia. Los datos son 100% propiedad de Yabem.

- El copy de todas las páginas se alinea a la presentación comercial de Brandon — ese es el documento de referencia para misión, visión y valores.

- Antes de publicar cualquier landing, Brandon entrega credenciales del dominio y confirma el presupuesto de junio.

SECCIÓN 2 — CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO

# 2. Contexto y Diagnóstico

## 2.1 Situación actual de la campaña (Digital Ascent — Mar–Abr 2026)

| Métrica | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Clicks al sitio | 450 | Volumen razonable para B2B en CDMX. |
| Contactos generados | 97 | Promedio de ~48 por mes. Este es el umbral a superar. |
| Tasa de conversión | 21.56% | Alto. El sitio convierte bien cuando llega el tráfico correcto. |
| Inversión total | $8,000 MXN/mes | $5,000 pauta + $3,000 gestión de agencia. |
| ROAS | 0 — Sin dato | No hay tracking de ingresos. Se desconoce el retorno real. |
| Costo/lead principal keyword | $2,500 MXN aprox. | 'servicio de vigilancia privada' consume 50% del presupuesto con el peor costo por contacto. |
| Tráfico móvil | 92.9% | Las landings deben estar 100% optimizadas para móvil. |

## 2.2 Problemas estructurales identificados

- Todos los anuncios apuntan al home del sitio, sin importar lo que buscó el usuario. Esto destruye el Quality Score y la tasa de conversión por relevancia.

- No existen páginas de destino independientes por servicio. Un usuario que busca 'análisis de riesgos' llega al mismo lugar que uno que busca 'cotizar guardias'.

- El ROAS no está configurado. La agencia no puede saber cuánto ingreso genera cada peso invertido.

- Las búsquedas de empleo (buscadores de guardia) contaminan el tráfico. El sitio tiene una sección de 'Oportunidades Laborales' y no hay palabras negativas activas.

- La misión, visión y valores del sitio no coinciden con la presentación comercial que Brandon usa en sus cierres de venta.

- Las certificaciones REPSE, SSC y ASIS están presentes pero sin explicación. Para el perfil de compras, no significan nada sin contexto.

- No existe botón flotante de WhatsApp en móvil. El 93% del tráfico llega desde celular y el botón de contacto está enterrado en el footer.

## 2.3 Oportunidad competitiva

El análisis de competidores activos en búsqueda (SEPSISA, Secuclean, ORIGINS) muestra que el sector usa landing pages genéricas con copy repetitivo. Ninguno segmenta por sector del cliente (farmacéutico, textil, corporativo) ni explicita sus certificaciones en el contexto del beneficio para el comprador. Yabem tiene los activos diferenciales (REPSE, SSC, +15 años, clientes como Toyota) — el problema es que no los comunica de forma que el decisor B2B los entienda.

SECCIÓN 3 — OBJETIVO Y MÉTRICAS DE ÉXITO

# 3. Objetivo y Métricas de Éxito

## 3.1 Objetivo principal

Rediseñar completamente el sitio web de Yabem Vehu en HTML/CSS puro bajo el subdominio cotiza.yabem-vehu.com.mx. El nuevo sitio incluye Home, Nosotros, 3 páginas de servicio independientes y Contáctanos. Misión, visión y años de experiencia alineados a la presentación comercial. El sitio opera en paralelo a la agencia actual hasta superar el umbral de leads.

## 3.2 Hipótesis de trabajo

HIPÓTESIS Si creamos páginas dedicadas por servicio (seguridad intramuros, análisis de riesgos, consultoría) con rediseño completo del sitio en HTML/CSS con keywords de alta intención, copy alineado al perfil del comprador B2B y CTAs directos a WhatsApp — con un presupuesto de $3,000 MXN en Google Ads — generaremos al menos 48 leads calificados en 30 días, igualando el ritmo mensual de la agencia actual que invierte $5,000 MXN en pauta.

## 3.3 Métricas de seguimiento

| Métrica | Definición | Meta mes 1 | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Leads calificados | Contacto vía formulario o WhatsApp con correo corporativo o número de guardias ≥ 3 | ≥ 48 | Google Analytics + GHL |
| Costo por lead | Presupuesto total ÷ leads calificados | < $62 MXN | Analytics |
| Tasa de conversión de la landing | Contactos ÷ visitas de la landing | ≥ 15% | Analytics |
| CTR de los anuncios | Clicks ÷ impresiones | ≥ 10% | Google Ads |
| Quality Score promedio | Puntuación por keyword en Google Ads | ≥ 6 / 10 | Google Ads |
| Leads descalificados | Contactos de buscadores de empleo, competidores o fuera de zona | < 15% del total | Revisión manual |

## 3.4 Criterio de decisión al mes 1

Al finalizar el mes 1 de la prueba piloto, se evaluarán los resultados contra el umbral mínimo y se tomará una de tres decisiones:

| Escenario | Decisión |
| --- | --- |
| Leads ≥ umbral y costo menor | Escalar presupuesto. Negociar reducción de contrato con agencia actual. Migración total. |
| Leads en rango pero costo similar | Continuar prueba 1 mes más con ajustes de copy y puja. No escalar todavía. |
| Leads por debajo del umbral | Auditoría rápida de keywords y landings. Ajustar hipótesis. Reiniciar con presupuesto igual. |

SECCIÓN 4 — ARQUITECTURA DEL FUNNEL

# 4. Arquitectura del Funnel

## 4.1 Visión general del flujo

El funnel opera en 4 etapas. Cada etapa tiene un actor responsable, una herramienta y un criterio de salida hacia la siguiente:

| Etapa | Nombre | Descripción | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atracción | El usuario busca en Google un servicio de seguridad. El anuncio de ARES aparece con el mensaje correcto para su búsqueda. | Google Ads — campaña de búsqueda segmentada por keyword e intención. |
| 2 | Aterrizaje | El usuario llega a la landing page del servicio específico que buscó — no al home. El copy habla directamente de su dolor. | HTML/CSS puro en HostGator. Subdominio cotiza.yabem-vehu.com.mx. Google Analytics 4. |
| 3 | Calificación | El usuario deja su dato. El formulario solicita 2 campos de calificación: correo corporativo (no Gmail) y número de guardias requeridos. Quien no cumple el perfil queda clasificado como descalificado. V2 incorporará chatbot automático por WhatsApp. | Formulario de contacto con 2 campos de calificación: correo corporativo y número de guardias. V2 incorporará formulario de calificación. |
| 4 | Cierre | Solo leads calificados llegan a Brandon. Él recibe un resumen del prospecto antes del primer contacto: empresa, número de guardias, zona, urgencia. | GHL + WhatsApp Business. Notificación directa a Brandon con el perfil del lead. |

## 4.2 Diagrama de flujo (descripción textual)

El flujo completo de un lead dentro del sistema:

- Búsqueda en Google → ARES muestra el anuncio correcto según keyword.

- Click en anuncio → Landing page del servicio específico (no el home).

- El usuario ve el contenido relevante a su problema → CTA visible sin scroll.

- El usuario hace click en WhatsApp o llena el formulario.

- Respuesta automática del formulario de contacto con calificación básica (correo corporativo + guardias).

- Si califica: se crea contacto en GHL, se notifica a Brandon con el perfil del lead.

- Si no califica: se registra como descalificado, ARES actualiza las palabras negativas.

- Brandon recibe el lead y hace el seguimiento consultivo de cierre.

## 4.3 Lo que NO está en este funnel

Para mantener el scope controlado en la prueba piloto de mes 1, los siguientes elementos quedan fuera del funnel inicial:

- Email marketing o nurturing por correo — no hay base de datos activa todavía.

- SEO orgánico — los artículos de blog se planifican pero no se ejecutan en mes 1.

- Redes sociales — fuera del scope de esta prueba.

- Performance Max o campañas de display — solo búsqueda en mes 1 para aislar variables.

SECCIÓN 5 — ESTRUCTURA DE PÁGINAS

# 5. Estructura de Páginas — Visión General

El proyecto contempla 5 páginas activas: el home actualizado y 4 landings de servicio. Cada una tiene un documento de contenido independiente que detalla el copy completo, la estructura de secciones, las keywords principales y el CTA. Esos documentos se listan en la Sección 7.

| Página | URL objetivo | Persona objetivo | Intención | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | yabem-vehu.com.mx/ | Los 3 perfiles | Credibilidad + orientar | Alta |
| LP Intramuros | /guardias-de-seguridad | Roberto Cervantes | Contratar guardias | Crítica |
| LP Análisis | /analisis-de-riesgos-empresariales | Mónica Paredes | Diagnóstico / consulta | Alta |
| LP Consultoría | /consultoria-en-seguridad-privada | Mónica Paredes | Evaluación estratégica | Media |
| LP Contáctanos (rediseñado) | /contacto | Los 3 perfiles | Calificación + contacto | Crítica |

## 5.1 Home — Ajustes requeridos (no rediseño)

El home actual tiene buena estructura visual. Los cambios son de copy y conversión, no de diseño:

- H1 actualizado con las keywords principales y la propuesta de valor real.

- Misión, visión y valores alineados a la presentación comercial de Brandon.

- Certificaciones REPSE, SSC y ASIS con una línea de explicación cada una.

- Testimonios con sector del cliente (Farmacéutico, Textil, Residencial) — no solo el nombre.

- Botón flotante de WhatsApp visible en móvil (CSS fijo en la parte inferior).

- CTAs de las secciones de servicio apuntan a las landings dedicadas — no a la página de servicios general.

## 5.2 Landing Pages de Servicio — Estructura Común

Las 3 landings de servicio (Intramuros, Análisis de Riesgos, Consultoría) comparten la misma arquitectura de secciones. Solo cambia el copy, las keywords y el tono según la persona objetivo:

| # | Sección | Descripción y propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero / H1 | H1 con keyword principal + promesa específica. Subtítulo que amplía el beneficio. CTA visible sin scroll. Imagen de contexto (guardia en instalación o consultoría). |
| 2 | Problema que resuelve | 2–3 dolores concretos del perfil objetivo. Lenguaje del cliente, no del proveedor. |
| 3 | Propuesta de valor | 3 bullets de diferenciación reales. Con datos cuando sea posible (+15 años, clientes por sector, REPSE). |
| 4 | Para qué sectores | Cards o lista visual de sectores: Farmacéutico, Textil, Residencial, Corporativo. Cada uno con 1 línea específica del reto de ese sector. |
| 5 | Cómo funciona | 3 pasos del proceso: diagnóstico → propuesta → implementación. Simple, sin jerga técnica. |
| 6 | Certificaciones | REPSE, SSC y ASIS con 1 línea de significado para el comprador. No solo los logos. |
| 7 | Testimonio | 1 testimonio relevante al servicio. Con nombre, empresa y sector entre paréntesis. |
| 8 | CTA doble | Formulario de contacto corto (nombre, empresa, email, número de guardias) + botón de WhatsApp. En móvil: botón flotante fijo en la parte inferior. |

## 5.3 Landing de Contáctanos (rediseñado) Rápida — Estructura Especial

Esta landing tiene la menor cantidad de texto de todo el funnel. Su único objetivo es que el usuario llame, escriba o llene el formulario en menos de 10 segundos de haber llegado:

- H1: 'Cotiza tu Servicio de Guardias — Respuesta en Menos de 24 Horas'

- 3 bullets de confianza: +15 años de experiencia / REPSE activo ARR23960/2024 / SSC Permiso 0605-15

- Formulario minimalista: nombre, empresa, número de guardias, WhatsApp. Sin campos innecesarios.

- Botón de WhatsApp grande, visible, con texto: 'Escribir ahora — te cotizamos hoy'

- Sin secciones de blog, sin texto largo. Esta página no se scroll — todo entra en la pantalla.

SECCIÓN 6 — PALABRAS CLAVE POR LANDING

# 6. Palabras Clave por Landing

Las palabras clave están organizadas por intención de búsqueda. Las de intención alta (contratar, cotizar) son las que tienen mayor CPC pero mejor tasa de conversión. Las de intención media se usan para SEO orgánico y grupos de anuncio secundarios.

## 6.1 Landing: Guardias de Seguridad Intramuros

URL: /guardias-de-seguridad  H1 objetivo: 'Guardias de Seguridad Intramuros para tu Empresa en CDMX'

| Keyword | Intención | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| guardias de seguridad para empresa | Contratar | Frase | Alta |
| seguridad intramuros CDMX | Contratar | Frase | Alta |
| empresa de seguridad privada CDMX | Contratar | Frase | Alta |
| contratar guardias de seguridad | Contratar | Exacta | Alta |
| guardias intramuros corporativos | Contratar | Frase | Alta |
| servicio de vigilancia para empresa | Contratar | Frase | Media |
| empresa de vigilancia privada | Comparar | Frase | Media |
| guardias seguridad sector farmacéutico | Vertical | Frase | Media |
| guardias seguridad sector textil | Vertical | Frase | Media |
| vigilancia privada sin arma CDMX | Específica | Frase | Baja |

## 6.2 Landing: Análisis de Riesgos Empresariales

URL: /analisis-de-riesgos-empresariales  H1 objetivo: 'Análisis de Riesgos para tu Empresa en CDMX — Diagnóstico Especializado'

| Keyword | Intención | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| análisis de riesgos empresariales CDMX | Diagnóstico | Frase | Alta |
| evaluación de riesgos empresa México | Diagnóstico | Frase | Alta |
| diagnóstico de seguridad para empresa | Diagnóstico | Frase | Alta |
| reducir robos en empresa | Problema-solución | Frase | Alta |
| identificar vulnerabilidades empresa | Investigación | Frase | Media |
| evaluación de vulnerabilidades instalaciones | Investigación | Frase | Media |
| empresa seguridad REPSE certificada | Calificación | Amplia mod. | Media |
| análisis amenazas internas externas empresa | Técnica | Frase | Baja |

## 6.3 Landing: Consultoría en Seguridad Privada

URL: /consultoria-en-seguridad-privada  H1 objetivo: 'Consultoría en Seguridad Privada — Estrategia y Diagnóstico para tu Empresa'

| Keyword | Intención | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| consultoría de seguridad privada México | Estratégica | Frase | Alta |
| consultoría en seguridad corporativa CDMX | Estratégica | Frase | Alta |
| plan de seguridad para empresa | Planificación | Frase | Alta |
| asesoría en seguridad empresarial | Estratégica | Frase | Media |
| empresa seguridad certificada SSC REPSE | Calificación | Amplia mod. | Alta |
| proveedor seguridad sector farmacéutico | Vertical | Frase | Media |
| seguridad privada sector industrial CDMX | Vertical | Frase | Media |

## 6.4 Landing: Contáctanos (rediseñado) Rápida

URL: /contacto  H1 objetivo: 'Cotiza tu Servicio de Guardias — Respuesta en Menos de 24 Horas'

| Keyword | Intención | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| cotizar guardias de seguridad | Calificación + contacto | Exacta | Crítica |
| precio guardias de seguridad CDMX | Calificación + contacto | Frase | Crítica |
| contratar empresa de seguridad CDMX | Calificación + contacto | Exacta | Crítica |
| empresa seguridad privada precio | Calificación + contacto | Frase | Alta |
| servicio de vigilancia costo | Calificación + contacto | Frase | Alta |
| seguridad privada Estado de México | Calificación + contacto | Frase | Alta |
| empresa vigilancia confiable CDMX | Compra | Frase | Media |

## 6.5 Palabras Negativas — Acción Inmediata y Obligatoria

⚠ PROBLEMA CONFIRMADO — El sitio tiene una página de “Oportunidades Laborales” Yabem tiene una sección pública de reclutamiento en el sitio. Esto confirma que Google indexa la empresa también como empleador, lo que atrae tráfico de buscadores de empleo hacia los anuncios de pauta. Ese tráfico hace click, consume presupuesto y no convierte en cliente — es pérdida directa de dinero. Acción requerida: agregar la lista completa de palabras negativas antes de activar cualquier campaña — incluidas las de la agencia actual.

### Lista prioritaria — Agregar de inmediato a TODOS los grupos de anuncio

| Palabra negativa | Por qué contamina | Urgencia |
| --- | --- | --- |
| trabajo guardia | Buscador de empleo, no comprador | HOY |
| empleo seguridad | Buscador de empleo, no comprador | HOY |
| vacante guardia | Buscador de empleo, no comprador | HOY |
| sueldo guardia | Candidato evaluando sueldo, no cliente | HOY |
| bolsa de trabajo | Buscador de empleo en plataforma laboral | HOY |
| cómo ser guardia | Persona aspirando a ser guardia, no empresa contratante | HOY |
| requisitos guardia de seguridad | Candidato a puesto, no empresa compradora | HOY |

### Lista extendida — Para todos los grupos de anuncio (agregar al mismo tiempo)

Estas palabras negativas deben estar activas desde el primer día en todos los grupos de anuncio. Sin ellas, el presupuesto se contamina con tráfico de empleo y servicios no relevantes:

| Categoría | Palabras negativas | Razón |
| --- | --- | --- |
| Empleo | trabajo guardia, empleo seguridad, vacante guardia, bolsa de trabajo, cómo ser guardia, sueldo guardia | El sitio tiene sección de reclutamiento — atrae buscadores de empleo. |
| Capacitación | curso guardia, capacitación guardia, requisitos guardia de seguridad, certificación guardia | Personas que buscan formarse, no contratar. |
| Sector diferente | seguridad informática, ciberseguridad, hacking, seguridad digital, firewall | Confusión de intención — seguridad IT vs. seguridad física. |
| Producto diferente | alarmas domiciliarias, cámaras de seguridad, CCTV, cerco eléctrico | Productos, no servicios de personal. |

SECCIÓN 7 — DOCUMENTOS DE CONTENIDO (REFERENCIA)

# 7. Documentos de Contenido — Referencia

Cada página del funnel tiene su propio documento de trabajo donde se desarrolla el copy completo, la estructura de secciones, los metatags SEO y las instrucciones de diseño para HTML/CSS puro. Este documento maestro es el mapa — los documentos de contenido son la ejecución.

| # | Documento | Página que cubre | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTENIDO_Home_Yabem.docx | yabem-vehu.com.mx/ | Pendiente — requiere presentación comercial de Brandon | Elías |
| 2 | CONTENIDO_LP_Guardias.docx | /guardias-de-seguridad | Pendiente | Elías |
| 3 | CONTENIDO_LP_AnalisisRiesgos.docx | /analisis-de-riesgos-empresariales | Pendiente | Elías |
| 4 | CONTENIDO_LP_Consultoria.docx | /consultoria-en-seguridad-privada | Pendiente | Elías |
| 5 | CONTENIDO_LP_Cotizacion.docx | /contacto | Pendiente — PRIORIDAD 1 | Elías |

PREREQUISITO PARA TODOS LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO Antes de redactar el copy final de ninguna página, Brandon debe entregar: (1) la presentación comercial que usa en cierres de venta — esa es la fuente de verdad para misión, visión y valores, (2) las credenciales del dominio para configurar el subdominio, y (3) confirmación de los logotipos de clientes que se pueden mostrar en el sitio (Toyota, Grupo IMU, BH Cosmetics, etc.).

SECCIÓN 8 — ALINEACIÓN DE MARCA Y TEXTOS

# 8. Alineación de Marca y Textos

## 8.1 Problema identificado en reunión del 18 de mayo

Brandon señaló explícitamente que la página web, la presentación comercial y las redes sociales muestran versiones distintas de la empresa. La misión y visión del sitio actual no coinciden con la presentación que él usa en sus ventas. Los valores del sitio no están actualizados (tienen los anteriores al código de ética actual de la empresa).

## 8.2 Regla de fuente de verdad

DECISIÓN DE BRANDON — 18 DE MAYO 2026 La presentación comercial que Brandon usa en sus cierres de venta es el documento de referencia para todos los textos. Misión, visión, valores, propuesta de valor y diferenciadores se toman de ese documento. El sitio web, las landings y las redes sociales deben alinearse a él — no al revés.

## 8.2b Identidad de Marca — Datos Oficiales Confirmados

Datos extraídos directamente de la presentación comercial de Brandon (mayo 2026). Esta tabla es la fuente de verdad para todo el copy del proyecto. No usar ninguna otra fuente para misión, visión, años de experiencia ni registros.

| Campo | Texto oficial |
| --- | --- |
| Nombre legal | Empresarial Yabem Vehu S.A. de C.V. |
| Tagline oficial | “El Factor Humano de su Seguridad” |
| Años de experiencia | 15 años (fuente: presentación comercial) |
| Misión | Ser un centro de innovación y desarrollo de mejores prácticas para el resguardo de los activos de nuestros clientes, a través del valor humano y el cumplimiento. |
| Visión | Ser el socio comercial referente de nuestros clientes en seguridad privada. |
| Valores | Honestidad, Cumplimiento, Humanidad — Pendiente confirmar redacción final con código de ética vigente. |
| REPSE | ARR23960/2024 — Registro de Prestadoras de Servicios Especializados |
| SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana) | No. Permiso 0605-15 / Expediente 3788-14 |
| Asociaciones | ASIS International — Member / IFPO — Member |
| Diferenciador tecnológico | Botón de Pánico con GPS + Centinela 2.0 (ANERPV), conectado a C4/C5 y Guardia Nacional. |
| Clientes confirmados (aptos para publicar) | Toyota, Pelcco, Grupo IMU, Grupo Pirámide, Royal County Polo Club, Disark, Casa Roma, Vía Insurgentes, Vía Patriotismo, 20 Veinte, Roel Joyas, ATXK, Elábita Portales, Eatics, Foremex, SBH Cosmetic, Park San Rafael, Noox, Vie Administración de Inmuebles. |
| Contacto principal | Brandon Alonso López, DES — Director de Operaciones ¦ +52 (55) 7879 2146 ¦ balonso_l@yabem-vehu.com |
| Alcance V1 (prueba piloto) | Formulario de contacto con calificación básica. Sin chatbot en V1. Sin GHL en V1. Solo formulario HTML con envío por email. |
| Alcance V2 | Chatbot WhatsApp (ARES + HERMES) + CRM GHL + Dashboard. Se activa cuando Yabem prescinde de la agencia actual y consolida el contrato con Eliás. |

## 8.3 Elementos pendientes de confirmar con Brandon

| Elemento | Estado actual | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Misión | Texto oficial de presentación comercial recibido. | Brandon entrega presentación |
| Visión | Texto oficial de presentación comercial recibido. | Brandon entrega presentación |
| Valores | Honestidad, Cumplimiento, Humanidad — confirmar redacción final con código de ética | Brandon confirma versión final |
| Años de experiencia | La presentación comercial confirma: 15 años. Ese es el número oficial. | Brandon confirma el número correcto |
| Clientes para mostrar | Toyota, Grupo IMU, BH Cosmetics, Polo Club, Disark, Pirámide, Pelcco, Vía Insurgentes | Brandon confirma cuáles puede publicar |
| Certificaciones | REPSE, ASIS, SSC — presentes pero sin explicación | Elías redacta explicación para cada una |

## 8.4 Brandbook

Se acuerda en reunión del 18 de mayo la creación de un brandbook que unifique la identidad visual de Yabem. Brandon expresó preferencia por un diseño limpio en base blanca. El brandbook es un entregable independiente a este proyecto de web, pero sus decisiones de paleta de color, tipografía y logotipo aplicarán directamente a las landings que se construyan.

El documento del brandbook se desarrolla en paralelo como entregable separado: BRANDBOOK_Yabem_Vehu.pdf

SECCIÓN 9 — STACK TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA

# 9. Stack Técnico e Infraestructura

| Componente | Herramienta / Plataforma | Notas |
| --- | --- | --- |
| Hosting landings | HostGator (cuenta de Brandon) | cotiza.yabem-vehu.com.mx — ya configurado en Namecheap apuntando a HostGator. |
| Subdominio | cotiza.yabem-vehu.com.mx | Independiente del sitio principal. La agencia actual no tiene acceso. |
| Construcción de landings | HTML/CSS puro. Sin frameworks. Sin CMS. | Prioridad: velocidad de carga en móvil. Sin dependencias pesadas. |
| Analytics | Google Analytics 4 — cuenta nueva bajo control de Elías / Yabem. | Cuenta separada de la que usa la agencia. Datos 100% propios. |
| Tracking de conversiones | Google Tag Manager + eventos en GA4 | Desde el día 1: clicks en WhatsApp, envíos de formulario, llamadas. |
| Campaña de pauta | Google Ads — cuenta nueva | $3,000 MXN/mes. ARES como agente de monitoreo. Elías como aprobador. |
| CRM y formulario | No aplica en V1. Formulario HTML con envío por email. | V1: Formulario HTML. V2: GoHighLevel con pipeline completo. |
| WhatsApp Business | Botón flotante directo a WhatsApp (+52 55 7879 2146). Sin API en V1. | Brandon recibe formularios por email y mensajes directos por WhatsApp. |
| Reportes | Google Analytics 4. Reporte semanal por WhatsApp de Elías a Brandon. | Elías reporta semanalmente: visitas, leads, costo por lead, comparativa vs agencia. |

## 9.1 Prerrequisitos técnicos — en espera de Brandon

- Subdominio cotiza.yabem-vehu.com.mx — YA CONFIGURADO en Namecheap.

- Número de WhatsApp confirmado: +52 55 7879 2146.

- Acceso de lectura a Google Ads actual (para benchmark de keywords y nivel de Quality Score).

- Confirmación de los logos de clientes que pueden publicarse (asunto de uso de imagen).

SECCIÓN 11 — CRITERIO DE ÉXITO Y COMPARATIVA

# 10. Criterio de Éxito y Comparativa

## 10.1 Benchmark actual — Agencia Digital Ascent

| Indicador | Agencia (Mar–Abr 2026) | Meta de la prueba (Jun 2026) |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto de pauta | $5,000 MXN/mes | $3,000 MXN/mes |
| Leads totales (2 meses) | 97 | ≥ 48 en 1 mes |
| Costo por lead | ~$103 MXN | < $62 MXN |
| ROAS (retorno sobre inversión) | No configurado | Configurado desde el día 1 |
| Landing pages por servicio | No existen | 3 páginas de servicio + Contáctanos |
| Palabras negativas activas | No configuradas | Lista completa desde el inicio |
| Botón WhatsApp en móvil | Solo en footer | Flotante fijo en todas las páginas |

## 10.2 Tabla de decisión al cierre del piloto

| Resultado | Decisión |
| --- | --- |
| Leads ≥ 48 y costo < $62 MXN | ESCALAR. Aumentar presupuesto a $5,000–6,000 MXN. Presentar a Brandon la comparativa y negociar reducción del contrato con la agencia actual. |
| Leads ≥ 35 y costo similar | AJUSTAR. Continuar prueba un mes más con optimizaciones de copy, puja y palabras negativas. No reducir presupuesto todavía. |
| Leads < 35 | AUDITAR. Revisión profunda de keywords, relevancia de copy y estructura de landings. Ajustar hipótesis y reiniciar con el aprendizaje obtenido. |

Este documento es el punto de partida del proyecto. Se actualizará al inicio de cada fase con los avances, decisiones y aprendizajes. La versión v1.3 incorpora el rediseño completo en HTML/CSS puro, la eliminación de la LP Cotización Rápida y la actualización del stack técnico a HostGator.

Elías Oscar Rico Contreras  |  Consultor ImpactX + Scaling Up  |  Mayo 2026  |  v1.3